بسمه تعالي

وزارت نفت

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 30‏/10‏/1398 درخواست شماره 893‏-2‏/20 مورخ 21‏/11‏/1397 وزارت نفت درخصوص طرح ایجاد سامانه «اجرای سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای (سپهتن) برای سیصد و شصت و هشت هزار دستگاه ناوگان دیزلی برون شهری (کامیون و اتوبوس)» را به استناد ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين‌نامه اجرايي آن به شماره 67573‏/ت52099 هـ مورخ 27‏/5‏/1394 بررسی و ضمن توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی طرح و همچنین سقف تعهد دولت، زمانبندی اجرا و باز‌پرداخت اصل و فرع و دیگر هزینه‌های ‌سرمایه‌گذاری طرح مذکور را در سقف یکصد و‌ چهل و دو میلیون و یکصد و شصت هزار (000، 160، 142) دلار، مشروط به رعایت موارد زیر مورد تصویب قرار داد:

1‏- مبنای بازپرداخت به ازای صرفه‌جویی ناشی از کاهش سهمیه تخصیصی ناوگان حمل و نقل باری (انواع کامیون) و مسافر (اتوبوس) برون‌شهری و ثبت اطلاعات عبور هر وسیله نقلیه از ایستگاه‌های پلیس راه برای هر عبور از ایستگاه‌های مزبور در سامانه سپهتن، مبلغ 37 سنت دلار در سقف مبلغ این مصوبه مطابق با جدول پیوست منوط به تدقیق سوخت اختصاص داده شده به ناوگان توسط کارگروه اشاره شده در بند (16) این مصوبه خواهد بود.

2‏- هدف از اجراي طرح مجهز کردن (350،000) دستگاه خودرو ناوگان باری (انواع کامیون) برون شهری به سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان (سامانه سپهتن) می‌باشد که به منظور کاهش مصرف سوخت ناوگان دیزل برون‌شهری ناشی از تدقیق سهمیه سوخت ناوگان بر مبنای اطلاعات سفر از جمله پیمایش وسیله و عبور از ایستگاه‌های پلیس‌راه کشور اجرایی خواهد گردید. همچنین (18،000) دستگاه خودروهای ناوگان مسافری بین‌شهری (اتوبوس) و کامیون‌هایی که بعد از ابلاغ مصوبه شماره 137319‏/ت51512هـ به تاریخ 16‏/11‏/1393 هیئت وزیران به سامانه سپهتن مجهز گردیده‌اند، معادل 75% هزینه GPS نصب شده را در قالب این طرح دریافت خواهند نمود. اجرای این طرح منجر به اصلاح تخصیص سوخت نفت گاز خودروها بر اساس پیمایش، ایمن‌سازی تردد ناوگان برون‌شهری، جلوگیری از قاچاق سوخت و کاهش انتشار دی‌اکسید کربن می‌گردد.

3‏-  مکانیزم بازپرداخت منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی:

3‏-1‏- تعهدات موضوع اين مصوبه متناسب با ميزان تحقق اهداف طرح، با اعلام سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی طرح، تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و تاييد نهایی وزارت نفت در سررسيدها از سوي شرکت ملي نفت ايران (شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت)، از محل منابع ناشي از صادرات سوخت صرفه‌جويي شده‏/کاهش واردات به سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی طرف قرارداد در مقاطع سه ماهه پرداخت خواهد شد.

3‏-2‏- مبلغ حداکثر 400 دلار ناشی از صرفه‌جویی حاصل از کاهش سهمیه سوخت اختصاص داده شده به هردستگاه کامیون، در سقف یکصد و چهل میلیون (140٫000٫000) دلار برای 350،000 دستگاه، در صورت عبور هر وسیله نقلیه از ایستگاه‌های پلیس راه در طول دوره اجرای طرح و پس از کاهش سهمیه سوخت ماهانه اختصاص داده شده به خودرو‌های مذکور (هرعبور از ایستگاه پلیس راه معادل 37 سنت دلار)، ارسال اطلاعات سفر و مصرف سوخت به مراکز داده، قابل بازپرداخت خواهد بود. مبلغ یکصد و بیست (120) دلار هزینه مربوط به دستگاه GPS می‌باشد که به حداکثر (18،000) دستگاه کامیون و اتوبوس ناوگان مسافر بین‌شهری که با شرایط بند (2) مجهز به تجهیزات سامانه سپهتن شده‌اند یا می شوند پرداخت می گردد.

3‏-3‏- برای خودروهایی که در طرح "جایگزینی 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای 10 تن با عمر بالاتر از 35 سال" (موضوع مصوبه شماره 174288 مورخ 27‏/12‏/1393 شورای اقتصاد) و همچنین طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون و برون‌ شهری دیزلی (موضوع مصوبه شماره 128845 مورخ 20‏/3‏/1397 شورای اقتصاد)، تجهیزات GPS نصب گردیده مبلغ 120 دلار پرداخت نخواهد گردید و این خودرو‌ها تنها مشمول دریافت مبلغ باقیمانده (دویست و هشتاد (280) دلار خواهند بود).کامیون و اتوبوس‌هایی که در حال حاضر ذیل سامانه سپهتن تردد می‌نمایند و تجهیزات مربوطه برای آنها نصب گردیده تنها امکان استفاده از یارانه صرفه‌جویی بخشGPS  را مطابق بند (3‏- 2) این مصوبه خواهند داشت.

3‏-4‏- حداکثر سقف بازپرداخت سرمایه‌گذاری برای تجهیز (350،000) دستگاه ناوگان باری برون‌شهری (کامیون)، یکصد و چهل میلیون (140،000،000) دلار و یا معادل ریالی آن به نرخ روز ارز حواله در بازار ثانویه ارز(سامانه نیما) اعلامی از طریق سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) است. حداکثر سقف بازپرداخت هزینه GPS مطابق بند (3‏- 2) این مصوبه، دو میلیون و یکصد و شصت هزار (2،160،000) دلار و یا معادل ریالی آن به نرخ روز ارز حواله در بازار ثانویه ارز(سامانه نیما) اعلامی از طریق سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) است. سقف مجموع تعهد دولت جهت بازپرداخت، مبلغ یکصد و چهل و دو میلیون و یکصد و شصت هزار (142،160،000) دلار است. انتقال زمان بازپرداخت ما‌به‌ازای صرفه‌جویی محقق شده از هر سال به سالهای بعد در سقف زمانی مصوبه بلامانع می باشد.

3‏-5‏- مدت زمان اجرای طرح سه سال و بازپرداخت سرمایه‌گذاری به ازای صرفه‌جویی محقق شده حداکثر4 سال است (بسته به پیمایش و تعداد عبور از ایستگاه‌های پلیس‌راه و صرفه‌جویی محقق شده در سقف 400 دلار یا 120 دلار (صرفا مربوط به دستگاه GPS) می‌باشد).

4‏- وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد طرح را در مقاطع شش (6) ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر مراجع ذی‌ربط ارسال نمايد.

5‏- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور (متقاضی) موظف است با اتخاذ تمهيدات لازم نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های سرمايه‌گذار عامل صرفه‌جویی اقدام نمايد. متن نمونه قرارداد‌هاي بين متقاضی با سرمايه‌گذاران عامل صرفه‌جویی مجري طرح براي اجراي اين مصوبه، بايد به تاييد وزارت نفت برسد.

6‏- شرکت‌های سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی سازنده و مسئول نصب تجهیزات و انتقال اطلاعات و راه‌اندازی سامانه، به صورت رقابتی و پس از فراخوان و برگزاری مناقصه‏/ مناقصات در این طرح که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برگزار می‌شود، فعال می‌شوند.

7‏- مبلغ معادل ماهیانه پنجاه هزار (50٫000) ریال هزینه شارژ سیم کارت تجهیزات برای حداکثر (350،000) دستگاه طی پنج (5) سال بهره‌برداری طرح در محاسبات لحاظ گردیده و پرداخت آن بر عهده سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی می‌باشد، لذا از این بابت نباید هزینه‌ای از مالک وسیله نقلیه اخذ گردد.

8‏- لیست خودروها جهت بهره‌مندی از تسهیلات این مصوبه از طریق وزارت راه و شهر‌سازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) به وزارت نفت (شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت) اعلام می‌گردد. اولویت مجهزکردن خودروها به سامانه سپهتن، خودروهای زیر سن فرسودگی است و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است خودروهایی را معرفی نماید که امکان تردد و فعالیت، به مدت حداقل شش (6) سال را داشته باشند.

9‏- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) و وزارت کشور (راهور ناجا) با همکاری وزارت نفت موظفند نسبت به تجهیز کلیه خودروهای مشمول طرح به سامانه سپهتن حداکثر طی مدت 3 سال اقدام نمایند.

10‏- وزارت کشور (راهور ناجا) مکلف است:

الف: جهت اجرای کامل طرح (بالاخص تجهیز کامل پاسگاه‌های پلیس‌راه) به سامانه سپهتن با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی همکاری نماید.

ب: قبل از ارائه گواهی اسقاط برای خودروهای ناوگان باری برون‌شهری، از سامانه سپهتن استعلام گرفته و در صورت وجود تجهیزات و وسایل مربوط به سامانه، این تجهیزات را به سرمایه‌گذار جهت نصب بر روی کامیون‌های دیگر عودت دهد. در صورت وقوع این موضوع هزینه‌های مربوط به تجهیزات جابجا شده در صورت استفاده قبلی از یارانه صرفه‌جویی، مجددا پرداخت نخواهد گردید.

11‏- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است:

الف: امکان لازم، جهت اتصال سامانه سپهتن یا هر سامانه پایش و نظارت که وزارت نفت (شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت) اعلام می‌نماید، فراهم نموده و زیر ساخت‌های لازم را جهت تبادل داده‌ها ایجاد نماید.

ب: به گونه‌ای اقدام نماید که زیرساخت‌های ایجاد شده در طرح سپهتن اتوبوس‌ها و کامیون‌ها در اجرای طرح مذکور نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد. تایید صلاحیت و معرفی سرمایه‌گذار بر عهده سازمان مذکور می‌باشد.

ج: بعد از نصب سامانه سپهتن، صدور صورت وضعیت و بارنامه خودروهای باری مشمول طرح را همچنین هوشمندسازی سامانه تخصیص بار و پرداخت کرایه حمل را ضمن ایجاد، منوط به فعال بودن سامانه مذکور نماید.

د: با همکاری پلیس‌راه تدابیر لازم، جهت جلوگیری از تردد خودروهای مشمول طرح که اقدام به نصب سامانه سپهتن نکرده‌اند یا سیستم این سامانه را قطع نموده‌اند، انجام دهد.

12‏- جابجایی تجهیزات سامانه سپهتن از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر با مجوز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و اعلام به وزارت نفت و تایید آن مجاز خواهد بود تا پرداخت‌های موضوع این مصوبه به سرمایه‌گذار قطع نشود.

13‏- شرکت‌های سرمایه‌گذار موظفند تا سه (3) سال نسبت به ضمانت محصول و تا ده (10) سال نسبت به ارائه خدمات پس از فروش اقدام نمایند.

14‏- نصب ادوات و تجهیزات مربوط به سامانه سپهتن توسط سرمایه‌گذار با رعایت نیازمندی‌های پلیس‌راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام خواهد شد. احراز هویت رانندگان توسط گواهینامه و اثر انگشت انجام می‌شود.

15‏- برای خودروهای مجهز شده به سامانه سپهتن مشمول این طرح که به هر دلیلی توقف آنها بیش از یک ماه باشد، با اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و تایید شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است موقتا نسبت به قطع شارژ کارت سوخت آنها اقدام نماید. معادل متوسط (11) دلار به ازای توقف هر ماه خودرو توسط صاحب خودرو به سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی جهت شارژ مجدد کارت سوخت خودرو می‌بایست پرداخت شود و رقم مذکور از سقف تعهدات طرح توسط شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کسر خواهد گردید. شارژ مجدد سوخت این خودروها منوط به تایید سرمایه‌گذار و اعلام آن به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌باشد. در این صورت با درخواست شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، کارت سوخت این خودروها مجدد شارژ خواهد گردید.

16‏- کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت (معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان رئیس کارگروه و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت)، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای)، وزارت کشور (راهور ناجا) نسبت به بازنگری و اصلاح سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل باری (انواع کامیون‌ها) و مسافربری (اتوبوس) برون‌شهری بر اساس اطلاعات سامانه سپهتن اقدام خواهند نمود. تخصیص سوخت نفت گاز به خودروها تابع مقدار پیمایش (با بار و بدون بار) خواهد بود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه سپهتن و تصمیمات متخذه در کارگروه مذکور، میزان سوخت را به تفکیک هر وسیله در مقاطع زمانی قابل تعریف محاسبه و در کارت سوخت خودروها شارژ نماید. همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است سهمیه سوخت خودروهای فاقد تردد را قطع نماید.

17‏- هزینه فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی، آموزش و هزينه‌هاي عمومي پايش و صحه‌گذاري (مديريت طرح و سامانه پایش و نظارت بر اجرای طرح) از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران تامين می‌گردد و تامين هزينه اختصاصي پايش و صحه‌گذاري (اندازه‌گيري و صحه‌گذاري صرفه‌جویي، ارتقاء فن‌آوري و انجام پژوهش‌های مرتبط) هر طرح به عهده سرمايه‌گذار عامل صرفه‌جویي مي‌باشد كه تا سقف حداکثر یک (1) درصد سرمایه‌گذاری در محاسبات این مصوبه لحاظ شده است و شرکت‌های سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی می‌بایست این میزان را پس از انعقاد قرارداد در اختیار شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت قرار دهند.

18‏- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) با همکاری وزارت کشور (راهور ناجا) نسبت به تبلیغ و ترویج نصب سامانه سپهتن در خودروهای باری ناوگان برون‌شهری و همکاری رانندگان با سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی، اقدام نمایند.

19‏- در اجراي اين مصوبه رعايت قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 15‏/2‏/1398 مجلس شورای اسلامی) و تکالیف زیست محیطی الزامي است.

20‏- به منظور کاهش خطرپذیری (ریسک)، سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی، هزینه بیمه را با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قرارداد پیش‌بینی می‌کند که از محل صرفه‌جویی قابل باز‌پرداخت است.

21 ‏-بازپرداخت سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز که به منظور اصلاح الگوی مصرف حامل انرژی به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا درآمد حاصل از اجرای طرح پرداخت می‌گردد، به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه‌گذاری و یا یارانه صرفه‌جویی حامل‌های انرژی محسوب گردیده و لذا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

22‏- رعایت مفاد مصوبه شماره 87610 مورخ 24‏/7‏/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص «نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی» الزامی است.

جدول برآورد سرمایه گذاری و بازپرداخت طرح اجرای سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای(سپهتن)

| سال | تا سال 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | جمع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تعداد ناوگان مجهز شده به سامانه جدید(دستگاه) | ‏- | 100،000 | 145،000 | 105،000 | ‏- | ‏- | ‏- | 000، 350 |
| تعداد ناوگان مجهز شده به سامانه قدیم (دستگاه) فقط GPS | 15,000 | 1,000 | 2،000 | ‏- | ‏- | ‏- | ‏- | 000، 18 |
| سرمایه گذاری طرح (میلیون دلار) | 8‏/1 | 05‏/42 | 47‏/58 | 84‏/39 | ‏- | ‏- | ‏- | 16‏/142 |
| بازپرداخت سرمایه گذاری(میلیون دلار) | ‏- | 45‏/4 | 78‏/23 | 27‏/39 | 90‏/42 | 43‏/23 | 33‏/8 | 16‏/142 |

|  | محمد باقر نوبخت |
| --- | --- |

رونوشت: ‌ رييس محترم مجلس شوراي اسلامي‏- معاون اول محترم رييس‌جمهور‏- دفتر رئيس‌جمهور‏- اعضاي محترم شوراي اقتصاد‏- معاون محترم حقوقي رييس جمهور‏- معاون محترم امور مجلس رييس جمهور‏- دفتر هيأت دولت‏- سخنگوي محترم دولت‏- دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهور‏- ديوان محاسبات كشور‏- اداره كل قوانين و مقررات كشور‏- سازمان بازرسي كل كشور‏- اداره‌كل قوانين مجلس شوراي اسلامي‏- استانداري‌ها‏- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها جناب آقاي دكتر پورمحمدي معاون محترم امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه جناب آقاي دكتر عدل معاون محترم فني،امور زيربنايي و توليدي جناب آقاي دكتر پوراصغري معاون محترم امور علمي،فرهنگي و اجتماعي جناب آقاي دكتر رمضانپور نرگسي معاون محترم مجلس و توسعه منطقه اي سركار خانم اربابي معاون محترم توسعه منابع انساني و پشتيباني جناب آقاي ميرخليلي مشاور و رئيس محترم حوزه رياست جناب آقاي برمكي رئيس محترم امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد جناب آقاي پيش قدم رئيس محترم امور مجلس جناب آقاي دكتر انصاري رئيس محترم امور حقوقي، قوانين و مقررات جناب آقاي اماني همداني رئيس محترم امور صنعت،معدن،بازرگاني و ارتباطات جناب آقاي مهندس رحماني رئيس محترم امور راه و ترابري و مديريت عمران شهري و روستايي جناب آقاي دكتر گرائي نژاد رئيس محترم امور آموزش عالي، تحقيقات و فناوري جناب آقاي مهندس كفاشي رئيس محترم امور انرژي جناب آقاي اميني رئيس محترم امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين جناب آقاي ملكوتي خواه رئيس محترم امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي جناب آقاي نوري رئيس محترم امور هماهنگي و تلفيق بودجه جناب آقاي دكتر نعمتي رئيس محترم امور استان ها و مناطق جناب آقاي عوض پور رئيس محترم امور سلامت و رفاه اجتماعي جناب آقاي رحمتي رييس محترم امور اقتصاد كلان سركار خانم خانلوساوجبلاغي رئيس محترم امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع جناب آقاي دكتر مسجدي رئيس محترم امور آب،كشاورزي و محيط زيست جناب آقاي طاهري رئيس محترم امور آموزش و پرورش عمومي و فني حرفه اي جناب آقاي جعفري نژاد رئيس محترم امور فرهنگ،گردشگري و ورزش جناب آقاي قمصريان رئيس محترم مركز اطلاع رساني،روابط عمومي و امور بين الملل